ХАКАТОН «ТОЧКА СБОРКИ» · КЕЙС № 1 · АГЕНТЫ И EDTECH

КАРКАС

ИИ-агент проектирования образовательных программ
с верифицируемым каркасом и Human-in-the-Loop

Документ 5 из 5

Полное описание системы и матрица трассировки требований

Полное описание решения, разбор открытых тест-кейсов, сравнение с аналогами, план до финала и матрица трассировки требований

| Кейсодатели | Академия цифрового развития (АЦР), GigaCowork (Сбер) |
| --- | --- |
| Инфраструктура | Cloud.ru Evolution, модели Evolution Foundation Models |
| Версия документа | 1.0 от 13.10.2026 |
| Статус | Проектное решение для отборочного этапа (до стоп-кода 23.10.2026) |
| Состав пакета | 1 — Архитектура · 2 — База данных · 3 — Веб-интерфейс · 4 — Backend и API · 5 — Полное описание и трассировка |
| Связанные документы | Д1 — архитектура; Д2 — база данных; Д3 — веб-интерфейс; Д4 — backend и API |
| Как читать ссылки | «Д4 §5.4» — документ 4, раздел 5.4. Идентификаторы требований: ЗАД — текст задачи, ОТЧ — аналитический отчёт, ТК — тест-кейсы, ОБР — образец программы 248 ч, АН — реестр аналогов |

Все утверждения о задаче опираются только на материалы кейса. Проектные допущения явно помечены меткой «Допущение».

Содержание

1. Резюме решения	3

2. Исходные материалы и их использование	3

3. Проблема, пользователи и ценность	4

3.1. Проблема (по тексту задачи и отчёту)	4

3.2. Пользователи и задачи (JTBD)	4

3.3. Продуктовые метрики	5

4. Целевой сценарий работы	6

5. Функции по приоритетам кейса	7

6. Прохождение открытых тест-кейсов	7

6.1. Общие требования ко всем запросам	8

6.2. Запрос 1 — «Первые шаги в Python», ДОП, 16 ч	8

6.3. Запрос 2 — «ИИ в работе учителя», ДПП ПК, 36 ч	9

6.4. Запрос 3 — «Анализ данных на Python», ДПП ПК, 72 ч	9

6.5. Запрос 4 — кибербезопасность для колледжа (неполный запрос)	10

6.6. Запрос 5 — стажировка DevOps, 256 ч	10

6.7. Расхождения в образце 248 ч, которые агент сообщает методисту	11

7. Нормативная база и достоверность	11

8. Нефункциональные требования	12

9. Эффект и стоимость (для защиты)	12

10. Сравнение с аналогами	13

11. План до финала и сценарий демонстрации	14

11.1. Сценарий демо-видео (2–3 минуты)	15

11.2. Соответствие критериям оценки (0–5 баллов)	15

12. Матрица трассировки требований (RTM)	15

12.1. Текст задачи	15

12.2. Аналитический отчёт	17

12.3. Тест-кейсы	18

12.4. Образец программы 248 ч	20

12.5. Реестр аналогов	21

13. Пробелы, неясности и допущения	21

13.1. Проектные допущения	22

14. Глоссарий	22

# 1. Резюме решения

КАРКАС — веб-сервис и API, в котором ИИ-агент по свободному запросу методиста АЦР проектирует образовательную программу по ИТ-направлению любого объёма (16–500 ч и больше) и собирает комплект по шаблону АЦР: карту компетенций, учебный и учебно-тематический план, календарный график, рабочие программы модулей, тесты с ключами, задания семинаров с критериями, планы лекций со слайдами, список литературы. Выгрузка: .docx, .pptx, GIFT / Moodle XML / CSV и полный JSON.

Таблица 5.1 — Ключевые ответы на ожидания кейсодателей

| Что важно жюри | Как отвечает КАРКАС |
| --- | --- |
| Каркас обучения (О. Сычугов: «буду очень глубоко проверять именно эту часть») | Каркас — отдельная фаза ≤ 3 мин. Часы распределяет детерминированный солвер, а не LLM; итоги не хранятся, а вычисляются из строк тем; утверждение каркаса с ошибкой блокируется в API и триггером БД |
| Согласованность и достоверность важнее красоты слайдов | Граф связей «компетенция → ЗУН → тема → вопрос/задание», 28 детерминированных проверок, реестры НПА и профстандартов: код, которого нет в реестре, не попадает в документ без пометки «не подтверждено» |
| Человек принимает решение | Human Gate: генерация содержания стартует только после утверждения каркаса; реквизиты приказа, ФИО и подписи остаются пустыми полями |
| Понятно методисту, без «разработческого куража» | Пять экранов на языке методиста; таблица часов с подсветкой расхождений; карточка «Агент заметил» вместо логов модели |
| Работоспособность на автопрогонах | Единый POST /api/v1/agent/run, минимум компонентов (FastAPI + PostgreSQL), только модели Cloud.ru, повторы и резервная модель |

Решение. Принцип продукта: LLM пишет тексты, а структуру, арифметику и проверки выполняет код. Поэтому ошибки образца 248 ч (итог СРС 174 при сумме строк 168, «контактная работа 0 ч» при 72 ч практик и лабораторных) в КАРКАС невозможны конструктивно (Д2 §12).

Что уже сделано и проверено при подготовке документов:

- DDL на 35 таблиц, индексы, представления, триггеры Human Gate и секционирование выполнены на PostgreSQL 17; запросы из Д2 §11 запущены, результаты приведены как есть.

- Солвер часов (метод наибольших остатков + ремонт ограничений + доказательство инвариантов) реализован и прогнан на всех пяти открытых тест-кейсах; все инварианты выполнены (§6).

- Образец 248 ч загружен в схему: представления сразу показывают расхождения образца (Д2 §12).

# 2. Исходные материалы и их использование

Таблица 5.2 — Исходные материалы

| Материал | Содержание | Как использован |
| --- | --- | --- |
| Текст задачи «Кейс 1» | Проблема, пользователи, сценарий, обязательные / желательные / дополнительные функции, ограничения, критерии | Основа требований ЗАД-01…39; все функции и ограничения — в RTM (§12) |
| Аналитический отчёт (PDF, 4 стр.) | Резюме, позиции экспертов, 5-шаговый сценарий, ответы на вопросы, дорожная карта | Требования ОТЧ-01…22; план работ (§11); критерии чекпоинтов |
| Открытые тест-кейсы (DOCX) | 5 запросов, общие требования, эталонные чек-листы, ответы методиста для запроса 4 | ТК-ОБЩ, ТК1…ТК5; прогон солвера; набор eval (Д4 §11) |
| Пример ДПП ПК (стажировка «Бизнес и системный анализ», 248 ч) | Полный текст программы: разделы, планируемые результаты, УП, УТП, рабочая программа, оценочные материалы | Структура шаблона ДПП (ОБР-1…6), разбор ошибок, тест V-SMP-01 |
| Реестр аналогов (MD, две версии) | Обзор зарубежных и российских сервисов, рекомендации по архитектуре; полная версия содержит раздел с GitHub-репозиториями | АН-1…6; сравнение (§10). Вторая версия — подмножество первой (без раздела про репозитории) |

Пробел. Среди материалов нет: (1) пустых шаблонов АЦР в .docx (обоих типов); (2) примера ДОП «Интенсив по созданию продуктов на основе искусственного интеллекта», 24 ч, упомянутого в задаче. Структура ДОП в документах восстановлена по требованиям приказа № 629 и чек-листу ТК-1 и помечена как допущение до получения шаблона. Видеофайлы (.mp4) в задании на анализ не входили и не разбирались.

# 3. Проблема, пользователи и ценность

## 3.1. Проблема (по тексту задачи и отчёту)

- Одна программа собирается вручную от двух до восьми недель, и даже после этого в ней остаются ошибки, которые всплывают при согласовании.

- Больше всего ошибок в арифметике часов, и их число растёт с объёмом программы (пример из действующей программы: модуль 246 ч СРС, а в итоговой строке 66 ч практик и 6 ч лабораторных при «контактной работе 0 ч»).

- Материал повторяется, нарушается логика, когда части готовят разные люди в разных файлах.

- ИТ-направления быстро устаревают — программы нужно регулярно обновлять.

- По отчёту, методисты тратят до 70 % времени на выверку формальных шаблонов.

## 3.2. Пользователи и задачи (JTBD)

Таблица 5.3 — Персоны и JTBD (для чекпоинта 1)

| Персона | Задача (Job to be done) | Боль сейчас | Что даёт КАРКАС |
| --- | --- | --- | --- |
| Методист АЦР (основной пользователь) | Когда приходит запрос на новый курс, я хочу быстро получить корректный по форме черновик программы, чтобы потратить время на смысл, а не на сверку таблиц | Недели на сборку; ручная проверка сумм часов и связей; поиск кодов профстандартов | Каркас за минуты, гарантированно сходящиеся часы, карта связей, отчёт проверки, точечные правки |
| Эксперт-преподаватель | Когда мне присылают программу, я хочу проверить и поправить содержание тем и лекций, не ломая структуру | Правки в одном файле не доходят до тестов и слайдов | Правка темы автоматически помечает и пересобирает связанные вопросы, задания и слайды |
| Руководитель учебного центра | Когда программа готова, я хочу быть уверенным, что она соответствует нормам и выйдет в срок | Возвраты на доработку после проверки | Статус, отчёт автопроверки с нулём ошибок, история версий; приказ издаётся вне системы |

Допущение. Формулировки JTBD составлены командой по описанию ролей в задаче; интервью с методистами АЦР в материалах нет. На чекпоинте 1 их стоит подтвердить у экспертов кейса.

## 3.3. Продуктовые метрики

Таблица 5.4 — Метрики продукта

| Метрика | Как измеряем | Цель |
| --- | --- | --- |
| Часы методиста на доработку комплекта (ключевая метрика кейса) | audit_log: активное время от создания до выгрузки | Несколько часов вместо недель (формулировка кейса) |
| Доля прогонов с нулём ошибок самопроверки | report.errors = 0 на наборе eval | 100 % по V-HRS; ≥ 95 % по остальным |
| Время каркаса / комплекта 72 ч | Метрики karkas_framework_seconds, karkas_kit_seconds | ≤ 180 с / ≤ 20 мин (требование) |
| Пункты эталонных чек-листов | Автоматизированные проверки eval (Д4 §11) | Все пункты открытых кейсов |
| Стоимость комплекта | Σ токенов × тариф (GET /usage) | Отображается на защите; целевое значение — после получения тарифов |

# 4. Целевой сценарий работы

Рисунок 5.1 — Двухфазный конвейер навыков S01–S23 с Human Gate

Таблица 5.5 — Сценарий шаг за шагом

| Шаг | Что видит методист | Что делает система | Навыки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Запрос | Поле свободного текста, загрузка .docx/.pdf, ползунок объёма 16–500 ч | Извлекает текст и таблицы, строит JSON-профиль программы | S01, S04 |
| 2. Уточнения | До 5 вопросов на понятном языке, варианты ответа, «на ваше усмотрение» | Находит пустые обязательные слоты (тип, объём, уровень, форма обучения, форма ИА) | S02, S03 |
| 3. Каркас | Цель, компетенции и ЗУН, УП/УТП с часами, график; красная подсветка расхождений | Профстандарт и ТФ из реестра, ЗУН, темы, солвер часов, график, проверка | S05–S10 |
| 4. Human Gate | Кнопка «Утвердить каркас» активна только при нуле ошибок | Фиксирует версию каркаса; запускает фазу 2 | — |
| 5. Комплект | Прогресс по модулям, затем вкладки материалов и отчёт проверки | Параллельная генерация тем, тестов, заданий, лекций, слайдов; проверка источников; самопроверка | S11–S19 |
| 6. Правки | «Заменить тему 2.3», «Усложнить тест» — в чате или кнопкой у элемента | Пересобирает только зависимые элементы по графу и повторяет проверку | S21 |
| 7. Выгрузка | .docx по шаблону, .pptx, GIFT/XML/CSV, JSON | Рендер из единой модели KitV1 | S20 |

Дополнительно: актуализация старой программы (S22) и адаптация под другую аудиторию или объём (S23) — те же экраны, но на входе загруженная программа. Подробности — Д4 §5, экраны — Д3 §4.

# 5. Функции по приоритетам кейса

Таблица 5.6 — Функции и сроки

| Приоритет кейса | Функция | Где реализовано | Статус в плане |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательно | Запрос в тексте / .docx / .pdf; уточняющие вопросы | Д4 §5.2, §10 | MVP к 16.10 |
| Обязательно | Выбор шаблона ДПП ПК / ДОП | Д4 §5.1 | MVP к 16.10 |
| Обязательно | Каркас: цель, карта компетенций (З/У/Н), УП с часами по модулям, темам, видам работ — ровно запрошенный объём | Д4 §5.3–5.5 | MVP к 16.10 |
| Обязательно | Правка и утверждение каркаса до содержания | Д3 §4.3; Д4 §6.4 | MVP к 16.10 |
| Обязательно | Комплект: рабочие программы, тесты с ключами, задания с критериями, планы лекций и слайды, литература | Д4 §5.6 | к 20.10 |
| Обязательно | Выгрузка программы в .docx по шаблону АЦР; JSON | Д4 §5.12 | к 18.10 |
| Желательно | Самопроверка с отчётом | Д4 §5.8 | Часы — MVP; полная — к 20.10 |
| Желательно | Точечная доработка с пересборкой затронутого | Д4 §5.9 | к 21.10 |
| Желательно | Слайды .pptx; тесты GIFT / Moodle XML / CSV | Д4 §5.12 | к 21.10 |
| Сверх плана | Актуализация старой программы | Д4 §5.10 | к 23.10 или в финале |
| Сверх плана | Адаптация под аудиторию или объём | Д4 §5.11 | к 23.10 или в финале |
| Плюс по отчёту | База знаний (RAG): свои шаблоны и локальные акты | Д2 §11.1; Д4 §2 | к 22.10 |

Почему так. Порядок задан критериями техчекпоинта: при равенстве баллов выше тот, у кого лучше работоспособность. Поэтому сначала стабильный каркас и выгрузка через единый эндпоинт (автопрогоны начинаются 16.10), затем комплект, затем «сверх плана».

# 6. Прохождение открытых тест-кейсов

Ниже — как КАРКАС закрывает каждый пункт эталонных чек-листов. Числа часов — фактический результат прогона реализованного солвера (code/hours_solver.py) на параметрах запросов; веса тем при прогоне заданы командой, в продукте их предлагает навык S07.

Таблица 5.7 — Результаты прогона солвера на открытых тест-кейсах

| Запрос | Шаблон | ЛК / ПР / ЛБ / СРС | ИА | Итого | из них ДОТ | График | Инварианты V-HRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 Python 16 ч (ДОП) | ДОП | 5 / 9 / 0 / 0 | 2 | 16 | — | 8 дн. / 4 нед. | все выполнены |
| ТК-2 ИИ для учителя 36 ч | ДПП ПК | 9 / 18 / 0 / 7 | 2 | 36 | 8 | 9 дн. / 3 нед. | все выполнены |
| ТК-3 Анализ данных 72 ч | ДПП ПК | 19 / 35 / 1 / 13 | 4 | 72 | — | 12 дн. / 4 нед. | все выполнены |
| ТК-4 Кибербезопасность 72 ч | ДПП ПК (после уточнений) | 24 / 40 / 4 / 0 | 4 | 72 | — | 12 дн. / 4 нед. | все выполнены |
| ТК-5 DevOps-стажировка 256 ч | ДПП ПК, стажировка | 0 / 0 / 0 / 254 | 2 | 256 | — | 64 дн. / 10 нед. | все выполнены |

Важно. Солвер не «подгоняет» цифры: если ограничения несовместимы, он возвращает понятное сообщение методисту, например «Тем (9) больше, чем занятий по 2 ч (7) — объедините темы». Это исключает выдачу каркаса с ошибкой.

## 6.1. Общие требования ко всем запросам

Проверяются в каждом результате; закрываются валидаторами самопроверки S19 и структурой данных.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-ОБЩ-1 | Часы сходятся на всех уровнях: Σ тем = модуль; ЛК+ПР+ЛБ+СРС = строка; итог + ИА = объём | Д2 §2, §5.2; Д4 §5.4 | V-HRS-01/06/07 |
| ТК-ОБЩ-2 | Все обязательные разделы заполнены согласно примерам | Д4 §5.12 (разделы шаблона) | V-TPL-01 |
| ТК-ОБЩ-3 | Каждый результат обучения раскрыт ≥ 1 темой и проверяется ≥ 2 оценочными средствами | Д2 §11 Q2 (v_outcome_coverage); Д3 §4.4 | V-COV-01/02 |
| ТК-ОБЩ-4 | Все источники, НПА, профстандарты с кодами существуют; неподтверждённые помечены | Д4 §5.7 | V-SRC-01…04 |
| ТК-ОБЩ-5 | Реквизиты приказа, ФИО преподавателей, подписи — пустые поля | Д4 §3, §5.12 | V-TPL-03 |
| ТК-ОБЩ-6 | Результат в .docx и JSON, все материалы на русском | Д4 §5.12 | V-LNG-01 |
| ТК-ОБЩ-7 | На вопросы вне списка ответов методист отвечает «на ваше усмотрение» — агент принимает обоснованное значение | Д4 §5.2 (use_default) | assumptions в отчёте |

## 6.2. Запрос 1 — «Первые шаги в Python», ДОП, 16 ч

Школьники 8–9 классов без опыта; приложен только шаблон ДОП. Решение: шаблон ДОП, 7 тем по 2 ч (ЛК 5, ПР 9) + 2 ч защиты проекта = 8 занятий за 4 недели; занятия 1 и 2 = темы T1.1 и T1.2, для них генерируются слайды.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК1-1 | Выбран шаблон общеразвивающей программы | Д4 §5.1 | V-TPL-02 |
| ТК1-2 | Ровно 16 ч, практика ≥ 8 ч | Д4 §5.4 (результат: ПР 9 ч) | V-HRS-01/05 |
| ТК1-3 | График: 8 занятий по 2 ч за 4 недели | Д4 §5.5 (8 дн., 4 нед.) | V-CAL-01, V-HRS-08 |
| ТК1-4 | Нулевой уровень: классы/API не раньше переменных, условий, циклов | Д4 §5.6; поле topic.complexity | V-SEQ-01 |
| ТК1-5 | ИА — защита проекта с критериями, понятными подростку | Д4 §5.6 (S16) | rubric + V-LNG-01 |
| ТК1-6 | Тест на 10 вопросов с ключами, каждый привязан к РО | Д4 §6.5 (tests.final_questions) | V-REQ-01, V-COV-04 |
| ТК1-7 | Слайды для занятий 1 и 2, совпадают с темами плана | Д4 §5.6 | V-REQ-01 |
| ТК1-8 | Язык понятен школьнику, термины поясняются при первом упоминании | Д4 §5.6 (глоссарий) | V-LNG-01 |
| ТК1-9 | Нет привязки к профстандартам и ТФ | Д4 §5.3 (п.1) | V-TPL-02 |

## 6.3. Запрос 2 — «ИИ в работе учителя», ДПП ПК, 36 ч

Приложены шаблон ДПП ПК и профстандарт «Педагог». Решение: ТФ берутся из приложенного файла и сверяются с реестром; в УТП отдельный столбец «из них дистанционно» (8 ч); сервисы — только из каталога доступных в России.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК2-1 | Шаблон ПК; выдаётся удостоверение о повышении квалификации | Д4 §5.1, §5.12 | V-TPL-02 |
| ТК2-2 | Ровно 36 ч; очная и дистанционная работа разделены явно | Д4 §5.4 (ДОТ 8 ч); Д3 §4.3 | V-HRS-01/09 |
| ТК2-3 | Компетенции связаны с ТФ профстандарта «Педагог», коды верны | Д4 §5.3 (п.2 — из приложенного файла + реестр) | V-SRC-02/03 |
| ТК2-4 | Отдельная тема о рисках, этике и защите персональных данных учеников | Д4 §5.6; V-REQ-01 | V-REQ-01 |
| ТК2-5 | Только сервисы, доступные в России | Д2 §5.1 (service_catalog); Д4 §5.7 | V-SVC-01 |
| ТК2-6 | Задания семинаров на реальных задачах учителя (план урока, задания, проверочная работа) | Д4 §5.6 (паспорт темы) | eval |
| ТК2-7 | ИА — зачёт по портфолио из трёх материалов с требованиями и критериями | Д2 §5.1 (portfolio_item); Д4 §5.6 | V-REQ-01 |
| ТК2-8 | Не требуются навыки программирования; входные требования это учитывают | Д4 §5.2 (entry_level), §5.6 | V-REA-01 |

## 6.4. Запрос 3 — «Анализ данных на Python», ДПП ПК, 72 ч

Приложен пример программы АЦР. Решение: структура разделов берётся из референса (S04), тексты пишутся заново (V-PLG-01); вводный модуль по Python, затем pandas, визуализация, SQL, статистика, проект.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК3-1 | Ровно 72 ч, график на 4 недели | Д4 §5.4–5.5 (12 дн., 4 нед.) | V-HRS-01, V-CAL-01 |
| ТК3-2 | pandas, визуализация, SQL, статистика — отдельные модули/темы с часами | Д4 §5.4 (модули M2–M5) | V-REQ-01 |
| ТК3-3 | Вводный блок по основам Python (слушатели из Excel) | Д4 §5.4 (M1); Д3 §4.3 | V-SEQ-01 |
| ТК3-4 | Структура разделов повторяет приложенную программу, текст не копируется | Д4 §4 (S04), §5.8 | V-TPL-01, V-PLG-01 |
| ТК3-5 | Действующий профстандарт в области работы с данными с существующими названием и кодом | Д4 §5.3 | V-SRC-02 |
| ТК3-6 | Инструменты и версии библиотек актуальны на 2026 год | Д4 §5.7, §5.10 (PyPI) | V-ACT-01 |
| ТК3-7 | Итоговый проект: требования к данным, ожидаемый результат, критерии защиты; данные обезличены | Д4 §5.6 (S16) | rubric, V-REQ-01 |
| ТК3-8 | Семинары на банковских ситуациях (отток клиентов, просроченная задолженность) | Д4 §5.6; Д3 §4.5 | eval |
| ТК3-9 | Слайды для всех лекций модуля pandas, совпадают с темами плана | Д4 §6.5 (slides.modules) | V-REQ-01 |

## 6.5. Запрос 4 — кибербезопасность для колледжа (неполный запрос)

Агент не собирает сразу: возвращает needs_input с вопросами о типе, объёме, слушателях, форме обучения и ИА (≤ 5). После ответов — ДПП ПК на 72 ч; разрыв «пойти работать в сферу» ↔ реалистичный начальный уровень показан в отчёте.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК4-1 | Агент не собирает сразу, а сначала задаёт уточняющие вопросы | Д4 §5.2, §6.6 (needs_input) | 409 CLARIFICATION_REQUIRED |
| ТК4-2 | Спрашивает тип программы и объём в часах («примерно месяц» не задаёт объём) | Д4 §5.2 (слоты kind, total_hours) | eval |
| ТК4-3 | Уточняет входной уровень, форму обучения, форму ИА | Д4 §5.2 | eval |
| ТК4-4 | Не больше 5 вопросов, без технического жаргона | Д2 §6 (CHECK ord ≤ 5); Д3 §4.2 | CHECK + V-LNG |
| ТК4-5 | После ответов — шаблон ПК, ровно 72 ч | Д4 §5.1, §5.4 | V-HRS-01 |
| ТК4-6 | Требования к слушателям учитывают параллельное получение СПО | Д4 §5.12 (п. 1.6 шаблона) | eval |
| ТК4-7 | Компетенции связаны с действующим профстандартом в области ИБ с верным кодом | Д4 §5.3 | V-SRC-02/03 |
| ТК4-8 | Результаты реалистичны для 72 ч, начальный уровень | Д4 §4 (S06 правило 4) | V-REA-01 |
| ТК4-9 | Разница между пожеланием «пойти работать в сферу» и реальными результатами показана в отчёте | Д4 §5.8 (gaps); Д3 §4.2 | V-REA-01 |
| ТК4-10 | ИА — экзамен с практическим заданием, пример задания и критерии | Д2 §5.1 (exam_task + rubric) | CHECK rubric |

## 6.6. Запрос 5 — стажировка DevOps, 256 ч

Вся работа самостоятельная: 254 ч СРС + 2 ч ИА, ЛК = ПР = ЛБ = 0 во всех строках, включая итоговую; 64 дня по ≤ 4 ч (~10 недель). Ошибка образца не переносится и выводится методисту.

| Пункт | Требование чек-листа | Как обеспечено | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК5-1 | 256 ч = 254 ч СРС + 2 ч ИА | Д4 §5.4 (результат 254 + 2) | V-HRS-01/04 |
| ТК5-2 | ЛК, ПР, ЛБ = 0 во всех строках, включая итоговую | Д2 §5.2 (v_program_hours); Д4 §5.4 | V-HRS-04 |
| ТК5-3 | Ошибка итоговой строки образца не перенесена; в идеале — сообщение методисту | Д2 §12; Д5 §6.6 | V-SMP-01 |
| ТК5-4 | График ≈ 2 месяца, ≤ 4 ч в день | Д4 §5.5 (64 дня, ≤ 4 ч) | V-CAL-01 |
| ТК5-5 | Темы: Linux, сети, контейнеризация, CI/CD, мониторинг, IaC | Д4 §11 (пример eval) | V-REQ-01 |
| ТК5-6 | Текущий контроль — собеседование с руководителем стажировки, вопросы по каждому разделу | Д4 §5.6 (interview_question) | eval |
| ТК5-7 | Требования к отчёту о стажировке и критерии защиты | Д4 §5.6 (S16) | rubric |
| ТК5-8 | Профстандарт в области системного администрирования или разработки с верным кодом | Д4 §5.3 | V-SRC-02/03 |
| ТК5-9 | Согласованность при большом объёме: у каждого раздела РО и оценочные средства, темы не повторяются | Д4 §5.6, §5.8 | V-COV-*, V-DUP-01 |

## 6.7. Расхождения в образце 248 ч, которые агент сообщает методисту

Таблица 5.8 — Найденные расхождения образца (проверено загрузкой в БД, Д2 §12)

| № | Что в образце | Фактическая сумма / противоречие | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итоговая СРС по разделу заявлена 174 ч | Сумма СРС по темам — 168 ч | V-SMP-01 / V-HRS-07 |
| 2 | Строка 1.11 «Текущий контроль» — 6 ч без разбивки по видам работ | Сумма видов работ строки = 0 ≠ 6 | V-HRS-06 |
| 3 | Строка раздела 0 / 0 / 0 / 246 (ЛК / ПР / ЛБ / СРС) | По темам: ПР 66 ч, ЛБ 6 ч | V-HRS-07 |
| 4 | «Контактная работа — 0 ч» | В УТП 72 ч практик и лабораторных | V-HRS-04 |
| 5 | Рабочая программа: тема 1.6 — ПР 9 ч, тема 1.7 — 6 ч; итог раздела 248 ч | В УТП: 1.6 — 12 ч, 1.7 — 9 ч; итог раздела без ИА — 246 ч | V-SMP-01 |
| 6 | Опечатка «т85ребований» | Орфография | V-LNG-01 (предупреждение) |

# 7. Нормативная база и достоверность

Таблица 5.9 — Нормативная база (стартовое наполнение реестра — Д2 §5.3)

| Документ | Статус в реестре КАРКАС | Где применяется |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Действует | Обе программы |
| Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (порядок по ДПП) | Утратил силу с 01.09.2025; заменён приказом № 266 | Упомянут в задаче — см. пробел П-1 |
| Приказ Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266 (порядок по ДПП) | Действует с 01.09.2025 | ДПП ПК (основание в документе программы — по решению АЦР) |
| Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 (порядок по дополнительным общеобразовательным программам) | Действует | ДОП |
| Профессиональные стандарты и трудовые функции (реестр Минтруда) | Только записи реестра с кодом и приказом; иначе пометка «не подтверждено» | Карта компетенций ДПП ПК |

Важно. Задача требует опираться на приказ № 499, а в отчёте он ошибочно назван приказом Минпросвещения (это приказ Минобрнауки). По данным правовых баз, № 499 утратил силу с 01.09.2025 в связи с принятием приказа Минобрнауки № 266 от 24.03.2025. КАРКАС хранит оба акта со сроками действия; по умолчанию в программе указывается действующий № 266, а переключение на формулировку кейса — настройка организации. Вопрос нужно задать экспертам АЦР до 16.10.

- Невыдуманные источники. LLM выбирает источники только из реестров и результатов проверенного поиска; каждый получает статус verified / unverified. Неподтверждённые остаются в тексте с пометкой «[не подтверждено]» и попадают в отчёт (V-SRC-01…04).

- Без дословного копирования. Сравнение 5-грамм с референсами; доля совпадений выше 15 % — ошибка с указанием фрагмента (V-PLG-01).

- Сервисы, доступные в России. Справочник service_catalog с признаком доступности; ссылка на сервис вне каталога — ошибка (V-SVC-01).

- Актуальность инструментов. Версии библиотек сверяются со справочником (PyPI и др.) на дату генерации (V-ACT-01).

# 8. Нефункциональные требования

Таблица 5.10 — Нефункциональные требования

| Требование | Как выполнено | Где |
| --- | --- | --- |
| Каркас ≤ 3 мин | Бюджет по шагам; солвер и проверки < 1 с; параллельные вызовы модели; быстрая модель для массовых шагов | Д1 §12 |
| Комплект 72 ч ≤ 20 мин | Параллельная генерация по модулям (пул воркеров), кэш промптов | Д1 §6.2, §12 |
| Только Cloud.ru Evolution Foundation Models | Allowlist моделей в конфиге, egress-фильтр, тест в CI | Д1 §7, §13 |
| Развёртывание в выданной среде, единый эндпоинт | Docker Compose (профиль A) или Managed Kubernetes (профиль B); POST /api/v1/agent/run | Д1 §10; Д4 §6.6 |
| Русский язык; .docx, .pptx, JSON | Рендер из KitV1; проверка языка | Д4 §5.12 |
| Черновик, утверждает человек | Пустые поля реквизитов, Human Gate, статус «черновик» | Д4 §3 |
| Безопасность | JWT и API-ключи, роли, аудит, без персональных данных в промптах | Д1 §13; Д4 §8 |
| Доступность UI | WCAG 2.2 AA | Д3 §9 |

# 9. Эффект и стоимость (для защиты)

Кейс просит на защите показать, сколько часов методиста экономит агент и сколько стоит комплект в токенах Cloud.ru. КАРКАС считает это по фактическим данным, без оценок «на глаз»:

Формулы (реализация — Д4 §5.13, запрос — Д2 §11.2)

экономия_ч = T_ручн − T_проверки T_ручн = недели_ручной_сборки × 40 × доля_занятости (по кейсу: 2–8 недель на программу) T_проверки = активное время методиста в КАРКАС (audit_log: от запроса до выгрузки, без ожидания генерации) стоимость_₽ = Σ по вызовам (prompt_tokens × цена_вход(модель) + completion_tokens × цена_выход(модель)) стоимость_ч_экономии = стоимость_₽ / экономия_ч

Допущение. Цены токенов Cloud.ru и доля занятости методиста в материалах не приведены, поэтому числовой пример здесь не даётся. Перед защитой команда вносит актуальный прайс в настройки организации, а T_проверки замеряет на тестовых сессиях с методистом; экран «Эффект» покажет итог по реальным прогонам.

# 10. Сравнение с аналогами

Сведения о Mindsmith, Coursebox, СДО ПРОФ и CDO Global проверены по открытым страницам продуктов (октябрь 2026). Остальные позиции — по реестру аналогов из материалов кейса, без дополнительной проверки.

Таблица 5.11 — Аналоги и заимствованные идеи

| Аналог | Что делает | Что берём | Чего не хватает для кейса | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindsmith | Агент сначала строит storyboard (цели, план страниц, связь страниц с целями), задаёт уточняющие вопросы и не генерирует страницы до одобрения; навыки агента; экспорт SCORM 1.2/2004 | Порог «одобри план до генерации»; явная связь элементов плана с целями | Нет учебного плана в академических часах, нет шаблонов ДПП/ДОП и профстандартов | help.mindsmith.ai — «The Mindsmith Agent», «SCORM Packaging» |
| Coursebox | Карта курса (модули, места оценивания) → правка → одобрение → генерация уроков; квизы, рубрики, AI-оценка; SCORM/LTI | Пошаговый визард, генерация рубрик и пакета документов (руководство оценщика, mapping document) | Нет арифметики часов по видам работ и нормативных шаблонов РФ | coursebox.ai/ai-curriculum-generator; support.coursebox.ai |
| Storyflow (по реестру аналогов) | Blueprint курса: связь «тема — проверяемое умение — кейс» | Матрица покрытия «РО × тема × оценочное средство» | Сведения взяты из реестра аналогов, не перепроверены | Реестр аналогов (материалы кейса) |
| Mini Course Generator | 3–4 уточняющих вопроса перед генерацией | Короткий диалог уточнений (у нас ≤ 5 вопросов) | Базовый каркас, контроль часов отсутствует | Реестр аналогов (материалы кейса) |
| СДО ПРОФ (нейросервисы) | Генерация программ ДПО и ПО по шаблону: аннотация, учебный план с календарным графиком, рабочие программы, критерии; генераторы тестов и лекций | Ориентация на российские нормативы и формы документов | Вход — тип/название/часы, без диалога и проверки покрытия | cdoprof.com/manual-admin-neural.php |
| CDO Global (конструкторы ОП, РПД, ФОС) | Сквозной сценарий ОП → РПД → ФОС, загрузка учебного плана, привязка к профстандартам, выгрузка в Word/Excel | Сквозная передача данных между артефактами (единый источник) | Фокус на вузах (ФГОС ВО), коммерческий продукт | cdo-global.pro (/newop, /newrpd, /fos) |
| Edwise Create, Teachbase «ИИ-методолог», Examka.ai (по реестру аналогов) | Курсы из корпоративных документов (RAG), ФОС и тесты с дистракторами, рубрикаторы | RAG по локальным актам; дистракторы и рубрики | Сведения из реестра аналогов, не перепроверены | Реестр аналогов (материалы кейса) |
| Open-source: edu-agent, classbuild, course_generator и др. | LangGraph + pgvector + RAG; генерация PPTX, DOCX, MCQ | Подтверждает выбор стека Python + pgvector + python-pptx | Нет нормативной части и Human Gate | Реестр аналогов (материалы кейса) |

Таблица 5.12 — Матрица возможностей

| Возможность | Mindsmith | Coursebox | СДО ПРОФ | CDO Global | КАРКАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждение плана до генерации содержания | да | да | н/д | н/д | да + блокировка в БД |
| Учебный план в академических часах по видам работ | нет | нет | да | да (ВО) | да |
| Шаблоны ДПП ПК / ДОП по нормам РФ | нет | нет | ДПО | ОП ВО | оба шаблона АЦР |
| Привязка к профстандартам и ТФ | нет | нет | н/д | да | да, из реестра |
| Детерминированная проверка сумм часов с доказательством | — | — | н/д | н/д | да (28 проверок) |
| Точечная правка с пересборкой зависимых элементов | н/д | н/д | н/д | н/д | да (граф связей) |
| Выгрузка в LMS | SCORM | SCORM, LTI | своя СДО | Word/Excel | GIFT, Moodle XML, CSV, JSON |
| Модели в российской инфраструктуре | н/д | н/д | н/д | н/д | только Cloud.ru |

«н/д» — в открытых источниках не найдено; это не означает отсутствия функции.

Решение. Ниша КАРКАС — верифицируемый каркас по российским нормам ДПО/ДОП с человеком в контуре. Зарубежные сервисы дают удобный цикл «план → одобрение → генерация», но не знают академических часов и профстандартов; российские конструкторы знают нормы, но в открытых описаниях не показывают детерминированную проверку и пересборку по графу связей.

# 11. План до финала и сценарий демонстрации

Таблица 5.13 — Дорожная карта (по отчёту) и действия команды

| Дата (МСК) | Событие по регламенту | Что готовит команда |
| --- | --- | --- |
| 13.10, до 13:30 | Выбор кейса капитаном | Кейс 1 зафиксирован; пакет проектных документов (этот комплект) |
| 15.10, 17:00–19:30 | Чекпоинт 1 — продуктовый | Бриф: персоны, JTBD, метрики (§3); кликабельный прототип 5 экранов (Д3 §4) |
| до 16.10, 06:00 | Старт автопрогонов | Развёрнутый POST /api/v1/agent/run; каркас + .docx + JSON; ТК-1…5 проходят по часам |
| 16–23.10, 06:00–10:00 | Ежедневные автопрогоны открытых кейсов | Ежедневный разбор отчёта eval; комплект, правки, .pptx, LMS; заморозка изменений схемы за 1 день |
| 23.10, до конца дня | Чекпоинт 2 — технический (СТОП-КОД) | Зафиксированный репозиторий, демо-видео 2–3 мин, прогон закрытых кейсов |
| 24.10 | Объявление финалистов | Подтверждение приезда в Магас в течение 24 ч |
| 24–29.10 | Финальная доработка (только для топ-10) | Качество генерации, актуализация и адаптация, экран «Эффект», питч |
| 29.10 | Заморозка лидерборда | Финальный релиз |
| 31.10 | Гранд-финал, Магас (очно) | Живой питч и сборка каркаса по новому запросу в реальном времени |

## 11.1. Сценарий демо-видео (2–3 минуты)

1.  0:00–0:15 — Проблема: 2–8 недель и ошибки в часах; кадр с итоговой строкой образца 248 ч.

2.  0:15–0:45 — Неполный запрос «курс по кибербезопасности на месяц»: агент задаёт 5 понятных вопросов.

3.  0:45–1:20 — Каркас за ≤ 3 мин: цель, ЗУН, УТП на 72 ч, все суммы зелёные; попытка утвердить с ошибкой блокируется.

4.  1:20–1:50 — Утверждение и генерация комплекта; карта связей «компетенция → тема → вопрос».

5.  1:50–2:20 — «Заменить тему 2.3»: пересобраны только 3 зависимых элемента, проверка снова зелёная.

6.  2:20–2:45 — Выгрузка .docx по шаблону, .pptx, GIFT; экран «Эффект»: часы методиста и стоимость в токенах.

## 11.2. Соответствие критериям оценки (0–5 баллов)

Таблица 5.14 — Критерии чекпоинта и доказательства

| Критерий | Чем подтверждаем |
| --- | --- |
| Соответствие требованиям кейса | RTM (§12): каждый пункт задачи, отчёта и чек-листов связан с реализацией и проверкой |
| Работоспособность (решающий при равенстве) | Единый эндпоинт, ежедневные прогоны, минимальный стек, резервная модель, детерминированные часы |
| Архитектура и качество кода | Навыки S01–S23 как SKILL.md, типизированные схемы, тесты солвера и проверок (Д4 §11) |
| Продуктовая ценность | Метрика «часы на доработку», расчёт эффекта и стоимости, актуализация и адаптация |
| Понятность интерфейса | Язык методиста, подсветка расхождений, ≤ 5 вопросов, WCAG 2.2 AA (Д3) |

# 12. Матрица трассировки требований (RTM)

Матрица связывает каждое требование из материалов кейса с разделами проектных документов и способом проверки. Всего 125 требований; непокрытых нет. Коды проверок V-… описаны в Д4 §5.8.

## 12.1. Текст задачи

| ID | Требование | Приоритет | Где покрыто | Как проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАД-01 | Агент разрабатывает программу по любому ИТ-направлению и на любой объём часов (16 ч — несколько сотен) | Обязательно | Д1 §6; Д4 §5.4, §10 (объём 1–2000 ч); Д1 §11 | Property-тесты солвера 16–500 ч; eval ТК-1…5 |
| ЗАД-02 | Поддержка обоих шаблонов АЦР (ДПП ПК, в т.ч. стажировка; ДОП) | Обязательно | Д4 §5.1, §5.12; Д2 §5.1 (program_kind) | V-TPL-01/02; eval ТК-1 (ДОП), ТК-2/3/5 (ДПП) |
| ЗАД-03 | Приём запроса и референсов в .docx, .pdf и тексте | Обязательно | Д4 §6.3, §10; Д1 §8 (ingest); Д3 §4.1 | Интеграционные тесты ingest; ТК-3, ТК-5 с образцом |
| ЗАД-04 | Уточняющие вопросы при нехватке сведений об аудитории, входном уровне, объёме, форме аттестации | Обязательно | Д4 §5.2 (S03); Д3 §4.2 | Eval ТК-4; 409 CLARIFICATION_REQUIRED |
| ЗАД-05 | Агент определяет подходящий шаблон АЦР | Обязательно | Д4 §5.1 (S02) | Eval ТК-1 (ДОП), ТК-4 (ПК после ответов) |
| ЗАД-06 | Каркас: цель, карта компетенций (З/У/Н), учебный план с часами по модулям, темам и видам работ, в сумме ровно запрошенный объём | Обязательно | Д4 §5.3–5.5; Д2 §2, §6; Д3 §4.3 | V-HRS-01…09; триггер program_gate |
| ЗАД-07 | Методист правит/утверждает каркас (цель, компетенции, часы) до генерации содержания | Обязательно | Д1 §4 п.2; Д2 §6 (program_gate); Д4 §6.4; Д3 §4.3 | 409 GATE_NOT_PASSED; тест триггера (Д2 §12) |
| ЗАД-08 | Комплект: рабочие программы модулей, тесты с ключами, задания семинаров с критериями, планы лекций со слайдами, список литературы | Обязательно | Д4 §4 (S11–S17), §5.6; Д2 §5.1 (assessment_item, content_block, source) | CHECK rubric/answer_key; V-COV-04; eval |
| ЗАД-09 | Самопроверка: суммы часов, покрытие компетенций темами и вопросами, существование источников, полнота разделов шаблона; отчёт автопроверки | Желательно | Д4 §5.8 (S19); Д3 §4.5; GET /report | V-HRS, V-COV, V-SRC, V-TPL |
| ЗАД-10 | Точечная доработка («заменить тему 2.3», «усложнить тест») с пересборкой только затронутого и сохранением согласованности | Желательно | Д4 §5.9 (S21), §6.5; Д2 §7 (stale-индексы); Д3 §4.5 | Тест графа зависимостей; полная самопроверка после правки |
| ЗАД-11 | Выгрузка программы .docx по шаблону АЦР; слайды .pptx; тесты для LMS (GIFT, Moodle XML или CSV) | Обяз./Желат. | Д4 §5.12, §6.5 | Unit-тесты сериализаторов; импорт GIFT/XML в Moodle на стенде |
| ЗАД-12 | Работа на инфраструктуре Cloud.ru; результат — черновик, утверждаемый человеком | Обязательно | Д1 §10; Д4 §3 (placeholders) | V-TPL-03; развёртывание в выданной среде |
| ЗАД-13 | Модели и эмбеддинги только из Cloud.ru Evolution Foundation Models; без OpenAI/Anthropic/Google | Обязательно | Д1 §7 (allowlist), §13 (egress) | Тест allowlist; сетевой egress-фильтр |
| ЗАД-14 | Развёртывание в выданной среде, вызов через единый API-эндпоинт для проверки набором запросов | Обязательно | Д4 §6.6 (POST /api/v1/agent/run); Д1 §10 | Контрактный тест; ежедневные автопрогоны |
| ЗАД-15 | Каждый шаг — отдельный навык с понятной инструкцией (переносимо в GigaCowork) | Рекомендовано | Д4 §4 (SKILL.md); Д1 §2 AD-8 | Ревью каталога skills/ |
| ЗАД-16 | Каркас любой программы ≤ 3 мин; полный комплект 72 ч ≤ 20 мин | Обязательно | Д1 §12; Д4 §9 (таймауты) | Метрики karkas_framework_seconds; нагрузочный тест |
| ЗАД-17 | Финальный документ не выпускается: реквизиты приказа, ФИО преподавателей, подписи — поля для заполнения | Обязательно | Д4 §3 (Placeholders), §5.12 | V-TPL-03 |
| ЗАД-18 | Любую часть комплекта можно переделать отдельно без нарушения согласованности | Обязательно | Д4 §5.9; Д2 §2 (снимки) | Eval «заменить тему 2.3» + самопроверка |
| ЗАД-19 | ДПП ПК — на 273-ФЗ и приказе № 499; компетенции связаны с действующими профстандартами и кодами ТФ | Обязательно | Д4 §5.3, §5.7; Д2 §5.3 (реестр НПА), §11 Q6 | V-SRC-01/02/03 (см. пробел П-1 про № 499 → № 266) |
| ЗАД-20 | ДОП — на приказе Минпросвещения № 629 | Обязательно | Д2 §5.3; Д4 §5.12 | V-SRC-01; V-TPL-02 |
| ЗАД-21 | Материалы на русском; выгрузка .docx и .pptx; все данные комплекта дополнительно в JSON | Обязательно | Д4 §3 (KitV1), §5.12 | V-LNG-01; JSON Schema kit.v1 |
| ЗАД-22 | Нельзя выдумывать источники, приказы и номера профстандартов; неподтверждённое явно помечать | Обязательно | Д4 §5.7; Д1 §2 AD-4 | V-SRC-01…04 |
| ЗАД-23 | Нельзя дословно копировать чужие курсы и референсы | Обязательно | Д4 §4 (S06 правило 5), §5.8 | V-PLG-01 (5-граммы < 15 %) |
| ЗАД-24 | Не один промпт: отдельные шаги для структуры, содержания и проверки | Обязательно | Д1 §6; Д4 §4 | Архитектура конвейера; ревью |
| ЗАД-25 | Формат: веб-сервис или чат-интерфейс | Обязательно | Д3 (весь документ) | E2E Playwright |
| ЗАД-26 | Карта компетенций: каждая компетенция связана с З/У/Н, темами, вопросами и заданиями | Обязательно | Д2 §2 (topic_outcome, assessment_outcome); Д3 §4.4 | V-COV-01…04 |
| ЗАД-27 | Учебный и учебно-тематический план с часами по видам работы и автоматической проверкой сумм | Обязательно | Д4 §5.4; Д2 §5.2 (v_*_hours); Д3 §4.3 | V-HRS-*; check_program_hours |
| ЗАД-28 | Тестовые вопросы с ключами и привязкой к результатам обучения | Обязательно | Д2 §5.1 (CHECK answer_key); Д4 §3 | V-COV-04 |
| ЗАД-29 | Задания для семинаров с критериями оценки | Обязательно | Д2 §5.1 (CHECK rubric); Д4 §5.6 | CHECK в БД; eval |
| ЗАД-30 | Планы лекций и слайды .pptx хотя бы для одного модуля | Обязательно | Д4 §5.6, §5.12 (S12–S13) | V-REQ-01 |
| ЗАД-31 | Актуализация старой программы с поиском устаревших тем и инструментов | Сверх плана | Д4 §5.10 (S22); Д3 §4.6 | V-ACT-01; eval на образце 248 ч |
| ЗАД-32 | Адаптация готовой программы под другую аудиторию или объём | Сверх плана | Д4 §5.11 (S23); Д3 §4.6 | Property-тест солвера при смене объёма |
| ЗАД-33 | Демонстрация сборки каркаса по новому запросу в реальном времени; расчёт эффекта: часы методиста и стоимость в токенах Cloud.ru | Защита | Д5 §9, §11; Д4 §5.13; Д2 §11.2 | GET /usage; режим mode=framework |
| ЗАД-34 | Метрика успеха: комплект правится за несколько часов, согласованность и достоверность важнее красоты слайдов | Ключевая | Д1 §4; Д5 §9 | Чек-листы; T_проверки из audit_log |
| ЗАД-35 | Пользователи: методист; эксперт-преподаватель проверяет содержание и вычитывает лекции; руководитель утверждает и отвечает за сроки | Контекст | Д3 §2; Д4 §8 | Матрица прав |
| ЗАД-36 | Повторы материала и нарушение логики при подготовке разными людьми в разных файлах | Проблема | Д1 §4 п.3 (единый источник); Д4 §5.6 (паспорт темы) | V-DUP-01, V-SEQ-01 |
| ЗАД-37 | ИТ-направления быстро устаревают — программы нужно регулярно редизайнить | Проблема | Д4 §5.10; Д2 §5.1 (service_catalog) | V-ACT-01 |
| ЗАД-38 | Проверка на наборе запросов (разные направления, оба типа, 16–500 ч): 5 открытых с чек-листами + скрытые | Оценка | Д4 §11 (eval); Д5 §6 | tests/eval ежедневно |
| ЗАД-39 | Персональных данных в кейсе нет | Контекст | Д1 §13 | — |

## 12.2. Аналитический отчёт

| ID | Требование | Приоритет | Где покрыто | Как проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧ-01 | Шаг 1: входной бриф → структурированный JSON-профиль программы | Требование | Д4 §4 (S01), §3 (ProgramProfile) | Схема S01 |
| ОТЧ-02 | Шаг 2: уточняющий диалог → верифицированное контекстное ТЗ | Требование | Д4 §5.2 | Eval ТК-4 |
| ОТЧ-03 | Шаг 3: каркас (цели, ЗУН, модули, математически выверенная сетка часов) ≤ 3 мин | Требование | Д4 §5.4; Д1 §12 | SLO 180 с |
| ОТЧ-04 | Шаг 4: Human Gate — без одобрения генерация не начинается (защита от холостого инференса) | Требование | Д2 §6; Д4 §6.4 | Тест триггера |
| ОТЧ-05 | Шаг 5: УМК .docx, .pptx, .json и автоматическая валидация целостности связей | Требование | Д4 §5.8, §5.12 | S19 |
| ОТЧ-06 | Карта компетенций с привязкой к утверждённым профстандартам Минтруда | Требование | Д4 §5.3; Д2 §5.1 (prof_standard) | V-SRC-02/03 |
| ОТЧ-07 | УТП: баланс лекций, семинаров, лабораторных и самостоятельной нагрузки; календарный график | Требование | Д4 §5.4–5.5 | V-HRS, V-CAL-01 |
| ОТЧ-08 | ФОС: банк вопросов с ключами, готовый к выгрузке в LMS, практические задания с критериями | Требование | Д4 §5.6, §5.12 | Импорт GIFT/XML |
| ОТЧ-09 | JSON: полная сериализация курса для интеграции с LMS и CRM | Требование | Д4 §3; Д1 §9 | JSON Schema kit.v1 |
| ОТЧ-10 | Интерфейс для методистов, без ML-терминологии; избегать «разработческого куража» | Требование | Д3 §1, §12 | Юзабилити-тест чекпоинта 1 |
| ОТЧ-11 | Модуль RAG / база знаний: методист загружает свои шаблоны и локальные акты | Плюс к оценке | Д4 §2 (rag); Д2 §5.1 (kb_document, kb_chunk), §11.1; Д3 §4.6 | Тест гибридного поиска |
| ОТЧ-12 | Поддержка обоих режимов (стандарты Минпросвещения / независимые программы) с переключением | Плюс к оценке | Д4 §5.1 (doc_role = template) | Eval с пользовательским шаблоном |
| ОТЧ-13 | Масштабирование на школы приветствуется; базовый сценарий ДПО по ИТ должен работать безупречно | Плюс к оценке | Д4 §5.6 (аудитория-школьники); ТК-1 | Eval ТК-1, ТК-3 |
| ОТЧ-14 | Можно использовать GigaCowork как harness и мощности Cloud.ru Evolution | Возможность | Д1 §9; Д4 §4 | — |
| ОТЧ-15 | Тестирование: автопрогоны 16–23.10 (06:00–10:00), эталонные чек-листы, закрытые кейсы 23.10; формат JSON/DOCX, баланс часов, связность компетенций | Оценка | Д4 §6.6, §11; Д1 §14 (SLO) | Ежедневный eval |
| ОТЧ-16 | Критерии чекпоинта: соответствие, работоспособность, архитектура и код, продуктовая ценность, понятность UI (по 0–5); при равенстве — работоспособность | Оценка | Д5 §11; Д1 §2; Д4 §2 | — |
| ОТЧ-17 | Чекпоинт 1 (15.10): продуктовый бриф (Persona, JTBD, метрики) и интерактивный прототип | Срок | Д3 §2, §4; Д5 §3, §11 | Макеты Д3 |
| ОТЧ-18 | Чекпоинт 2 (23.10, стоп-код): репозиторий, демо-видео 2–3 мин, прохождение тестов | Срок | Д5 §11 | — |
| ОТЧ-19 | Детерминированный валидатор арифметики часов до отправки на генерацию | Требование | Д4 §5.4; Д2 §5.2 | V-HRS |
| ОТЧ-20 | Подключить шаблоны АЦР и заложить RAG для пользовательских регламентов | Требование | Д4 §5.12; Д2 §5.1 | — |
| ОТЧ-21 | Проверить стабильность генерации на GigaChat / Qwen; экспорт JSON/DOCX | Требование | Д1 §7 (маршрутизация, резервные модели) | Eval на обеих моделях |
| ОТЧ-22 | Методисты тратят до 70 % времени на выверку формальных шаблонов | Ценность | Д5 §9 | — |

## 12.3. Тест-кейсы

| ID | Требование | Приоритет | Где покрыто | Как проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-ОБЩ-1 | Часы сходятся на всех уровнях: Σ тем = модуль; ЛК+ПР+ЛБ+СРС = строка; итог + ИА = объём | Проверяется всегда | Д2 §2, §5.2; Д4 §5.4 | V-HRS-01/06/07 |
| ТК-ОБЩ-2 | Все обязательные разделы заполнены согласно примерам | Проверяется всегда | Д4 §5.12 (разделы шаблона) | V-TPL-01 |
| ТК-ОБЩ-3 | Каждый результат обучения раскрыт ≥ 1 темой и проверяется ≥ 2 оценочными средствами | Проверяется всегда | Д2 §11 Q2 (v_outcome_coverage); Д3 §4.4 | V-COV-01/02 |
| ТК-ОБЩ-4 | Все источники, НПА, профстандарты с кодами существуют; неподтверждённые помечены | Проверяется всегда | Д4 §5.7 | V-SRC-01…04 |
| ТК-ОБЩ-5 | Реквизиты приказа, ФИО преподавателей, подписи — пустые поля | Проверяется всегда | Д4 §3, §5.12 | V-TPL-03 |
| ТК-ОБЩ-6 | Результат в .docx и JSON, все материалы на русском | Проверяется всегда | Д4 §5.12 | V-LNG-01 |
| ТК-ОБЩ-7 | На вопросы вне списка ответов методист отвечает «на ваше усмотрение» — агент принимает обоснованное значение | Проверяется | Д4 §5.2 (use_default) | assumptions в отчёте |
| ТК1-1 | Выбран шаблон общеразвивающей программы | Чек-лист | Д4 §5.1 | V-TPL-02 |
| ТК1-2 | Ровно 16 ч, практика ≥ 8 ч | Чек-лист | Д4 §5.4 (результат: ПР 9 ч) | V-HRS-01/05 |
| ТК1-3 | График: 8 занятий по 2 ч за 4 недели | Чек-лист | Д4 §5.5 (8 дн., 4 нед.) | V-CAL-01, V-HRS-08 |
| ТК1-4 | Нулевой уровень: классы/API не раньше переменных, условий, циклов | Чек-лист | Д4 §5.6; поле topic.complexity | V-SEQ-01 |
| ТК1-5 | ИА — защита проекта с критериями, понятными подростку | Чек-лист | Д4 §5.6 (S16) | rubric + V-LNG-01 |
| ТК1-6 | Тест на 10 вопросов с ключами, каждый привязан к РО | Чек-лист | Д4 §6.5 (tests.final_questions) | V-REQ-01, V-COV-04 |
| ТК1-7 | Слайды для занятий 1 и 2, совпадают с темами плана | Чек-лист | Д4 §5.6 | V-REQ-01 |
| ТК1-8 | Язык понятен школьнику, термины поясняются при первом упоминании | Чек-лист | Д4 §5.6 (глоссарий) | V-LNG-01 |
| ТК1-9 | Нет привязки к профстандартам и ТФ | Чек-лист | Д4 §5.3 (п.1) | V-TPL-02 |
| ТК2-1 | Шаблон ПК; выдаётся удостоверение о повышении квалификации | Чек-лист | Д4 §5.1, §5.12 | V-TPL-02 |
| ТК2-2 | Ровно 36 ч; очная и дистанционная работа разделены явно | Чек-лист | Д4 §5.4 (ДОТ 8 ч); Д3 §4.3 | V-HRS-01/09 |
| ТК2-3 | Компетенции связаны с ТФ профстандарта «Педагог», коды верны | Чек-лист | Д4 §5.3 (п.2 — из приложенного файла + реестр) | V-SRC-02/03 |
| ТК2-4 | Отдельная тема о рисках, этике и защите персональных данных учеников | Чек-лист | Д4 §5.6; V-REQ-01 | V-REQ-01 |
| ТК2-5 | Только сервисы, доступные в России | Чек-лист | Д2 §5.1 (service_catalog); Д4 §5.7 | V-SVC-01 |
| ТК2-6 | Задания семинаров на реальных задачах учителя (план урока, задания, проверочная работа) | Чек-лист | Д4 §5.6 (паспорт темы) | eval |
| ТК2-7 | ИА — зачёт по портфолио из трёх материалов с требованиями и критериями | Чек-лист | Д2 §5.1 (portfolio_item); Д4 §5.6 | V-REQ-01 |
| ТК2-8 | Не требуются навыки программирования; входные требования это учитывают | Чек-лист | Д4 §5.2 (entry_level), §5.6 | V-REA-01 |
| ТК3-1 | Ровно 72 ч, график на 4 недели | Чек-лист | Д4 §5.4–5.5 (12 дн., 4 нед.) | V-HRS-01, V-CAL-01 |
| ТК3-2 | pandas, визуализация, SQL, статистика — отдельные модули/темы с часами | Чек-лист | Д4 §5.4 (модули M2–M5) | V-REQ-01 |
| ТК3-3 | Вводный блок по основам Python (слушатели из Excel) | Чек-лист | Д4 §5.4 (M1); Д3 §4.3 | V-SEQ-01 |
| ТК3-4 | Структура разделов повторяет приложенную программу, текст не копируется | Чек-лист | Д4 §4 (S04), §5.8 | V-TPL-01, V-PLG-01 |
| ТК3-5 | Действующий профстандарт в области работы с данными с существующими названием и кодом | Чек-лист | Д4 §5.3 | V-SRC-02 |
| ТК3-6 | Инструменты и версии библиотек актуальны на 2026 год | Чек-лист | Д4 §5.7, §5.10 (PyPI) | V-ACT-01 |
| ТК3-7 | Итоговый проект: требования к данным, ожидаемый результат, критерии защиты; данные обезличены | Чек-лист | Д4 §5.6 (S16) | rubric, V-REQ-01 |
| ТК3-8 | Семинары на банковских ситуациях (отток клиентов, просроченная задолженность) | Чек-лист | Д4 §5.6; Д3 §4.5 | eval |
| ТК3-9 | Слайды для всех лекций модуля pandas, совпадают с темами плана | Чек-лист | Д4 §6.5 (slides.modules) | V-REQ-01 |
| ТК4-1 | Агент не собирает сразу, а сначала задаёт уточняющие вопросы | Чек-лист | Д4 §5.2, §6.6 (needs_input) | 409 CLARIFICATION_REQUIRED |
| ТК4-2 | Спрашивает тип программы и объём в часах («примерно месяц» не задаёт объём) | Чек-лист | Д4 §5.2 (слоты kind, total_hours) | eval |
| ТК4-3 | Уточняет входной уровень, форму обучения, форму ИА | Чек-лист | Д4 §5.2 | eval |
| ТК4-4 | Не больше 5 вопросов, без технического жаргона | Чек-лист | Д2 §6 (CHECK ord ≤ 5); Д3 §4.2 | CHECK + V-LNG |
| ТК4-5 | После ответов — шаблон ПК, ровно 72 ч | Чек-лист | Д4 §5.1, §5.4 | V-HRS-01 |
| ТК4-6 | Требования к слушателям учитывают параллельное получение СПО | Чек-лист | Д4 §5.12 (п. 1.6 шаблона) | eval |
| ТК4-7 | Компетенции связаны с действующим профстандартом в области ИБ с верным кодом | Чек-лист | Д4 §5.3 | V-SRC-02/03 |
| ТК4-8 | Результаты реалистичны для 72 ч, начальный уровень | Чек-лист | Д4 §4 (S06 правило 4) | V-REA-01 |
| ТК4-9 | Разница между пожеланием «пойти работать в сферу» и реальными результатами показана в отчёте | Чек-лист | Д4 §5.8 (gaps); Д3 §4.2 | V-REA-01 |
| ТК4-10 | ИА — экзамен с практическим заданием, пример задания и критерии | Чек-лист | Д2 §5.1 (exam_task + rubric) | CHECK rubric |
| ТК5-1 | 256 ч = 254 ч СРС + 2 ч ИА | Чек-лист | Д4 §5.4 (результат 254 + 2) | V-HRS-01/04 |
| ТК5-2 | ЛК, ПР, ЛБ = 0 во всех строках, включая итоговую | Чек-лист | Д2 §5.2 (v_program_hours); Д4 §5.4 | V-HRS-04 |
| ТК5-3 | Ошибка итоговой строки образца не перенесена; в идеале — сообщение методисту | Чек-лист | Д2 §12; Д5 §6.6 | V-SMP-01 |
| ТК5-4 | График ≈ 2 месяца, ≤ 4 ч в день | Чек-лист | Д4 §5.5 (64 дня, ≤ 4 ч) | V-CAL-01 |
| ТК5-5 | Темы: Linux, сети, контейнеризация, CI/CD, мониторинг, IaC | Чек-лист | Д4 §11 (пример eval) | V-REQ-01 |
| ТК5-6 | Текущий контроль — собеседование с руководителем стажировки, вопросы по каждому разделу | Чек-лист | Д4 §5.6 (interview_question) | eval |
| ТК5-7 | Требования к отчёту о стажировке и критерии защиты | Чек-лист | Д4 §5.6 (S16) | rubric |
| ТК5-8 | Профстандарт в области системного администрирования или разработки с верным кодом | Чек-лист | Д4 §5.3 | V-SRC-02/03 |
| ТК5-9 | Согласованность при большом объёме: у каждого раздела РО и оценочные средства, темы не повторяются | Чек-лист | Д4 §5.6, §5.8 | V-COV-*, V-DUP-01 |

## 12.4. Образец программы 248 ч

| ID | Требование | Приоритет | Где покрыто | Как проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБР-1 | Структура разделов шаблона ДПП ПК (титул, разделы 1–3, приложения 1–2) | Структура | Д4 §5.12 (таблица разделов) | V-TPL-01 |
| ОБР-2 | Таблица «Планируемые результаты»: виды деятельности, ПК, практический опыт, умения, знания | Структура | Д2 §5.1 (competency, learning_outcome.type) | V-COV-03 |
| ОБР-3 | Учебный план и УТП со столбцами: всего, ЛК, ПР, ЛБ, СРС, форма аттестации/контроля | Структура | Д2 §5.2 (v_topic_hours); Д4 §5.12 | V-HRS |
| ОБР-4 | Объём: контактная работа, СРС, ИА, срок (дней, ч/день); выдаваемый документ | Структура | Д4 §5.5, §5.12 | V-CAL-01 |
| ОБР-5 | Ошибки образца: итог СРС 174 ≠ 168, строка контроля 6 ч без разбивки, раздел 0/0/0/246 против тем с ПР/ЛБ, «контактная 0» при 72 ч ПР+ЛБ | Анализ | Д2 §12; Д5 §6.6 | V-SMP-01 |
| ОБР-6 | Критерии оценки ИА в процентах/баллах и порог «зачтено» (70 %) | Структура | Д2 §5.1 (rubric) | — |

## 12.5. Реестр аналогов

| ID | Требование | Приоритет | Где покрыто | Как проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АН-1 | Двухфазный пайплайн: сначала каркас (≤ 3 мин), затем обязательная пауза на утверждение | Рекомендация | Д1 §6 | — |
| АН-2 | Детерминированный калькулятор часов на Python до генерации текстов | Рекомендация | Д4 §5.4 | — |
| АН-3 | RAG-модуль для стандартов (шаблоны АЦР, ФГОС, ДПО/ДОД) | Рекомендация | Д2 §5.1; Д4 §2 | — |
| АН-4 | Каждый тестовый вопрос — с указанием проверяемого навыка | Рекомендация | Д2 §5.1 (assessment_outcome) | V-COV-04 |
| АН-5 | Шаблонные рендеры docxtpl и python-pptx под брендбук | Рекомендация | Д1 §8; Д4 §5.12 | — |
| АН-6 | Интерактивная таблица согласования с подсветкой расхождений красным; бриф со слайдером 16–500 ч | Рекомендация | Д3 §4.3 | — |

Таблица 5.15 — Сводка покрытия

| Источник | Требований | Покрыто | Из них с автоматической проверкой |
| --- | --- | --- | --- |
| Текст задачи | 39 | 39 | 38 |
| Аналитический отчёт | 22 | 22 | 17 |
| Тест-кейсы | 52 | 52 | 52 |
| Образец программы 248 ч | 6 | 6 | 5 |
| Реестр аналогов | 6 | 6 | 1 |

# 13. Пробелы, неясности и допущения

Таблица 5.16 — Пробелы и вопросы к экспертам

| № | Пробел или неясность | Как поступаем сейчас | Что спросить у экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| П-1 | Приказ № 499 указан как основа ДПП, но утратил силу с 01.09.2025 (заменён № 266); в отчёте № 499 ошибочно отнесён к Минпросвещения | Реестр хранит оба; по умолчанию № 266, переключатель в настройках | Какой приказ указывать в программах АЦР |
| П-2 | Нет пустых шаблонов АЦР (.docx) и примера ДОП на 24 ч | Шаблон ДПП — по образцу 248 ч; ДОП — по приказу № 629 и ТК-1 (допущение) | Выдать оба шаблона и пример ДОП |
| П-3 | Не описан формат вызова агента платформой автопрогонов (схема запроса/ответа, таймауты, многошаговость уточнений) | Единый эндпоинт с режимами needs_input / completed, wait, auto_approve (Д4 §6.6) | Контракт платформы и пример запроса |
| П-4 | Не указаны квоты и цены моделей Cloud.ru, лимиты параллельных запросов | Тарифы в настройках; ограничитель параллелизма; резервная модель | Квоты команды и прайс |
| П-5 | Как GigaCowork используется как harness — не уточнено | Навыки в формате SKILL.md + схема, переносимы | Нужна ли интеграция до 23.10 |
| П-6 | В задаче — «за десять дней», в отчёте — «19 дней» (13–29.10, включая доработку финалистов) | Планируем по датам дорожной карты отчёта | — |
| П-7 | Как трактовать «очно-заочно» без ДОТ (ТК-3): нужно ли разделять очные и заочные часы | Отдельный столбец появляется только при ДОТ; для очно-заочной формы — по шаблону АЦР | Требование шаблона к столбцам |
| П-8 | Наименование организации в образце 248 ч («АНО ДПО Академия Информационных Технологий») отличается от АЦР | Наименование — поле организации, по умолчанию пустое | Какое наименование ставить |
| П-9 | Образец 248 ч содержит ошибки (§6.7); неясно, исправлять ли их при использовании как референса | Структуру берём, ошибки не переносим, сообщаем методисту | — |
| П-10 | Сведения о части аналогов (Storyflow, Edwise, Teachbase, Examka) — только из реестра | Помечены в сравнении | — |

## 13.1. Проектные допущения

- Нагрузка на отборочном этапе — единицы одновременных запросов; профиль развёртывания A (одна ВМ) достаточен, профиль B — для пилота (Д1 §10–11).

- Веса тем и доля видов работ предлагаются моделью и правятся методистом; солвер лишь гарантирует целочисленность и инварианты.

- Академический час = 45 мин; в день не более 8 ч контактной работы, если запрос не задаёт иное.

- Конкретные модели каталога (GigaChat 3.5, Qwen 3.6, Qwen3-Embedding, Qwen3-Reranker, DeepSeek-OCR) выбраны по каталогу Cloud.ru на дату документа и заменяются конфигурацией без изменения кода (Д1 §7).

# 14. Глоссарий

Таблица 5.17 — Термины

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| АЦР | Академия цифрового развития — кейсодатель, заказчик программ |
| ДПП ПК | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (в т. ч. в форме стажировки) |
| ДОП | Дополнительная общеразвивающая программа |
| УП / УТП | Учебный план / учебно-тематический план |
| ЛК / ПР / ЛБ / СРС / ИА | Лекции / практические занятия / лабораторные / самостоятельная работа / итоговая аттестация |
| ДОТ | Дистанционные образовательные технологии |
| ЗУН, РО | Знания, умения, навыки; результаты обучения |
| ТФ | Трудовая функция профессионального стандарта |
| Каркас | Цель, карта компетенций, УП/УТП с часами и календарный график — то, что утверждает методист до генерации содержания |
| Human Gate | Точка обязательного утверждения каркаса человеком |
| Навык (skill) | Отдельный шаг агента с инструкцией SKILL.md, схемой входа/выхода и промптом |
| KitV1 | Каноническая JSON-модель комплекта; из неё строятся все выгрузки |
| RAG | Поиск по базе знаний организации для подстановки фрагментов в контекст модели |
| RTM | Матрица трассировки требований |